ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ   (Приложение 1)

Программы Правительства Кыргызской Республики по развитию гражданской авиации  Кыргызской Республики на 2015-2020 годы.

| № п/п | Задачи | Меры/действия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Базовый индикатор | Промежуточный индикатор |  | Конечный индикатор | Отв. испол-ли |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ, МЕРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Повышение уровня безопасности полетов отечественных авиаперевозчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Приведение нормативных правовых актов в области гражданской авиации в соответствие с новым Воздушным кодексом Кыргызской Республики. | 1. Разработка новых Авиационных правил Кыргызской Республики или внесение изменений и дополнений в действующие Авиационные правила Кыргызской Республики и других нормативных правовых актов в области гражданской авиации. | IV Квартал 2015г. | НПА предусматривающие: - Гармонизация Авиационных правил КР с Авиационными правилами ЕС; -Наделение соответствующими полномочиями инспекторов Агентства гражданской авиации за обеспечением безопасности полетов; - Обеспечение набора в Агентство гражданской авиации квалифицированного персонала; - Внедрены современные системы управления безопасностью полетов в авиакомпаниях, аэродромах, поставщиках аэронавигационного обслуживания и авиационно-технических центрах; - Повышение конкурентоспособности авиаперевозчиков на рынке авиационных перевозок; - Созданы условия для выхода Кыргызских авиаперевозчиков из «Черного списка» Европейского Союза. | Разработаны проекты НПА в области гражданской авиации. | Часть НПА на стадии согласования. |  | Утверждение Проектов НПА |  | АГА. |  |
| 2. | 3.Создание условий для прохождения международных аудитов обеспечения эксплуатационной безопасности полетов (IOSA для авиакомпаний, ISAGO для аэропортов). | 1.Прохождение аудита IOSA и ISAGO. | 1 квартал 2017 г. |  | Аудит не проводится (IOSA и ISAGO); НПА по обязательному прохождению аудита не разработан. | Проведен аудит не менее 2 компаний Разработанные проекты НПА прошли согласование в Правительстве КР. |  | Сертифицировано не менее 2 компании; НПА разработаны и представлены на утверждение - Компании обращаются за консультациями и обучением. |  | АГА |  |
|  |  | 2.Разработка НПА, регулирующих прохождение международных аудитов обеспечения безопасности полетов. | 2015-2016гг. |  |  |  |  |  |  | АГА |  |
|  |  | 3.Организация консультационной и образовательной поддержки компаний по прохождению международных аудитов обеспечения безопасности полетов. | 2015-2016 гг. |  |  |  |  |  |  | АГА |  |
| Приоритет 2. Совершенствование государственного управления в области гражданской авиации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.Совершенствование системы государственного управления гражданской авиацией. | 1.Усиление потенциала АГА и изменения структуры финансирования. | 4 квартал 2015 г. | - Выполнены основные международные требования по «критическим элементам», которые позволяют государству выполнять свои обязанности в отношении организации контроля за обеспечением безопасности полетов и создание необходимых условий для выхода из ЧС; - Повышение привлекательности рынка авиаперевозок для инвесторов и увеличение грузо- и пассажиропотока; - Будет оптимизирована система управления отраслью и повышена результативность принимаемых решений; - Повышается уровень безопасности полетов. - Открыты новые направления на паритетной основе в режиме «Открытое небо». | Финансирование АГА только за счет государственного бюджета. Финансирование покрывается на 20% от потребностей АГА. | Разработаны и внедрены изменения в НПА меняющие структуру финансирования | Потребности АГА дофи нансиру ются за счет внебюджетных источников |  |  | АГА |  |
|  |  | 2.Разработка и внедрение Программы по повышению квалификации и разработка новых квалификационных требований инспекторского состава АГА в соответствии с международными стандартами. | 4 квартал 2015 года |  | Программы нет. Квалификационные требования не отвечают международным требованиям | Программа и новые квалификационные требования разработана |  | Функции АГА по надзору за безопасностью полетов отвечает международным требованиям |  |  | АГА |
|  |  | 3.Разработка законодательной базы для финансово-экономического регулирования авиационной отрасли. | До 2020 года |  | НПА по финансово-экономическому регулированию отсутствуют | НПА разработаны и согласованы с Правительством КР |  | Финансово-экономическое регулирование деятельности авиакомпаний работает |  |  | АГА |
|  |  | 4.Гармонизация авиационных правил КР со стандартами EASA. | До 2020 года |  | Авиационные правила КР не гармонизированы со стандартами EASA | Разработаны Авиационные правила в соответствии со стандартами EASA |  | Новые Авиационные правила КР утверждены и работают. |  |  | АГА |
|  |  | 5. Ратификация Монреальской Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. | До 2020 года |  | Монреальская конвенция не ратифицирована | Правительством КР внесено рассмотрение ратификации Монреальской конвенции в Жогорку Кенеш |  | Монреальская конвенция ратифицирована и работает |  |  | АГА |
|  |  | 6.Доработка и внедрение недостающих элементов системы обеспечения инспекторского персонала техническими инструктивными материалами, средствами и информацией важной с точки зрения безопасности полетов. | 4 квартал 2016 года. |  | Инструкции носят общий и не детализированный характер, не охватывают всех сфер деятельности ГА. | Инструкции доработаны и утверждены. |  | Инструкции внедрены и работают. |  |  | АГА |
| 4. | 2. Повышение инвестиционной привлекательности авиационной отрасли КР | 1.Поэтапное внедрение режима «Открытое небо» по новым направлениям на паритетной основе. | До 2020 года |  | Законодательной базы в части режима «Открытое небо» нет. | Законодательная база в части режима «Открытое небо» доработана и принята |  | Режим «Открытое небо» работает. |  |  | АГА |
|  |  | 2.Внесение для ратификации Жогорку Кенешем Кыргызской Республики Кейптаунской конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования. | До 2020 года |  | Кейптаунская конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования не ратифицирована | Кейптаунская конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования рассмотрена и ратифицирована ЖК КР |  | Кейптаунская конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования работает |  |  | АГА |
|  |  | 3.Оценка эффективности государственных предприятий в авиационной отрасли и разработка рекомендации по их оптимизации или приватизации. | 2015-2016 гг. |  | Оценка эффективности государственных предприятий не проведена | Разработаны рекомендации по повышению доходности авиапредприятий. |  | Решения приняты. |  |  | АГА |
| Приоритет 3. Стимулирование обновления парка воздушных судов и создание современного центра технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1.Создание условий для обновления парка воздушных судов. | 1.Совершенствование законодательства, регулирующего создание авиакомпаний и правил ввоза воздушных судов и запасных частей. | До 2020 г. | -Снижен средний возраст эксплуатируемых воздушных судов; -Повышена привлекательность местных авиакомпаний для инвесторов, что скажется на повышении безопасности полетов; -Создан современный технический центр, отвечающий международным требованиям; -Повышено качество предоставляемых услуг; -Снизится себестоимость авиаперевозок; -Снизится вредное воздействие на окружающую среду. | Средний возраст воздушных судов 22. | Средний возраст воздушных судов не превышает 18 лет. |  | Средний возраст судов 15 лет. | АГА. |  |  |
|  |  | 2. Внесение изменений и дополнений в Закон КР «О финансовом лизинге», в части касающейся лизинга воздушных судов. | 1 квартал 2018 г. |  | В действующем Законе не отражены вопросы финансового лизинга воздушных судов | Разработать проект изменений и дополнений в Закон «О финансовом лизинге» |  | Изменения и дополнения внесены, закон работает | АГА. |  |  |
| 6. | 2.Создание современного технического центра обслуживания воздушных судов. | 1. Привлечение инвесторов к развитию технического центра. | До 2020 г. |  | Технический центр не имеет международной сертификации. | Начата подготовка к международной сертификации. |  | ТЦ – имеет международный сертификат по обслужи ванию ВС западных производи телей. | ОАО «МАМ» |  |  |
|  |  | 2. Содействие в международной сертификации технического центра. | 2017 г. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
| Приоритет 4. Совершенствование системы кадрового обеспечения гражданской авиации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.Совершенствование системы подготовки кадров. | 1.Создание на базе авиационного колледжа высшего авиационного учебного заведения (институт) и переход на подготовку авиационных специалистов как с высшим (бакалавр), так и средним профессиональным образованием (техник) по отдельным техническим специальностям. | 2017 г. | - - В КР будет создан современный институт гражданской авиации, выпускающий высококвалифицированных специалистов, признаваемых в международном авиационном сообществе | Подготовка специалистов бакалавров не осуществляется. | Осуществляются комплекс мероприятий по преобразованию колледжа в институт |  | Осуществляется подготовка бакалавров в Институте ГА. | МТиК КР, МОиН КР, АГА, Авиационный колледж. |  |  |
|  |  | 2.Формирование преподавательско-инструкторского состава для реализации ступенчатой подготовки летных экипажей, переход на освоение специальностей, как авиационного, так и других направлений, необходимых для развития отрасли. | 2015-2020 гг. | - Создана система повышения квалификации и переподготовки кадров, соответствующая международным стандартам и удовлетворяющая потребностям отрасли в квалифицированных кадрах. | Преподавательско-инструкторского состава международного уровня нет | Подготовка преподавательско-инструкторского состава осуществляется в зарубежных учебных заведениях |  | Современный преподавательско-инструк торский состав проводит подготовку и повышение квалификации авиационного персонала в КР | АГА, Авиаколледж Учебные центры |  |  |
|  |  | 3. Расширение сферы сотрудничества в подготовке авиационных специалистов с международными учебными заведениями. | До 2020 г. |  | Колледж сотрудничает с двумя зарубежными учебными заведениями | Колледж сотрудничает с пятью зарубежными учебными заведениями |  | Колледж сотрудничает с семью зарубежными учебными заведениями | АГА, колледж. |  |  |
|  |  | 4.Прохождение процедуры международной сертификации учебных центров. | 2018 г |  | Сертификация не проводится | Начаты работы для сертификации |  | Проведена международ ная сертифи кация Учебные заве дения, про шедшие сер тификацию, признаются на международ ном уровне. | АГА, Учебные зведения |  |  |
|  |  | 5.Обновление материально-технической базы авиационного колледжа. | До 2020 г. |  | Материально техническая база не создает условий для подготовки квалифицированных специалистов. | Материально-техническая база обновлена на 50 % |  | Материально-техническая база обновлена на 100% и отвечает современным требованиям | АГА, Авиационный колледж. |  |  |
|  |  | 6.Поэтапный переход на английский язык обучения по специальным дисциплинам в соответствии с международными стандартами. | До 2020 года |  | Обучение по специальным дисциплинам на английском языке не ведется Программы обучений по специальным дисциплинам на английском языке нет | Сформирован преподавательский состав по специальным дисциплинам обучающих на английском языке. Обучающие программы разработаны. |  | Подготовка специалистов ведется на английском языке по специальным дисциплинам | АГА, Авиационный колледж |  |  |
| 8. | 2.Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров | 1.Совершенствование материально-технической базы и обучающих программ учебных центров, структуры и методов управления. | До 2020 г. |  | Материально техническая база не создает условий для подготовки и повышении квалификации авиационных специалистов Обучающие программы не отвечают международным требованиям ICAO | Материально-техническая база обновлена на 50 % Обучающие программы разработаны и внедрены. |  | Материально-техническая база обновлена на 100% и отвечает современным требованиям. Обучающие программы используются в процессе обучения. | АГА, ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 2.Реализация программы «Учебный центр полного цикла» для летных экипажей. | До 2020 г. |  | Программа не разработана | Программа разработана и прошла апробацию |  | Программа применяется для обучения летных экипажей | АГА ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 3.Создание условий для изучения государственного языка специалистами гражданской авиации. | 2016 г. |  | Обновления методической базы нет | Методическая база обновлена на 50 % |  | Методичес кая база обновлена на 100% | АГА, ОАО «МАМ» (по согласованию), авиационный колледж, учебные центры. |  |  |
| Приоритет 5. Совершенствование системы обслуживания воздушного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1. Модернизация системы обслуживания воздушного движения. | 1.Модернизация и внедрение аэронавигационного оборудования, современных радиотехнических средств обслуживания воздушного движения, системы метеорологического обеспечения полетов соответствующих международным стандартам. | 2015-2020 гг. | - Все системы связи, навигации и наблюдения будут интегрированы в единую систему обслуживания воздушного движения; - Все элементы связи, навигации и наблюдения будут контролироваться и управляться централизовано; - Будет обеспечена организация и обслуживание воздушного движения в верхнем воздушном пространстве из единого центра ОВД; - Будет осуществлена интеграция в мировую аэронавигационную систему. | Оборудование требует модернизации. | Оборудование модернизировано на 50%. |  | Оборудование модернизировано на 100%. |  | ГП «КАН» (по согласованию) |  |
|  |  | 2. Развертывание навигационного оборудования VOR/DME и DME по воздушным трассам с одновременным сокращением отдельных приводных радиостанций. | 2015-2020 гг. |  | Оборудование требует модернизации и установки нового оборудования | Оборудование модернизировано на 50 % и устанавливается новое оборудование |  | Оборудование модернизировано на 100 % и установлено новое оборудование |  | ГП «КАН» (по согласованию) |  |
|  |  | 3. Внедрение средств управления наземным движением и защиты взлетно-посадочной полосы от несанкционированного въезда. | 2015-2020 гг. |  | Средства управления наземным движением и защиты взлетно-посадочной полосы от несанкционированного въезда не существует | Средств управления наземным движением и защиты взлетно-посадочной полосы от несанкционированного въезда устанавливается |  | Средств управления наземным движением и защиты взлетно-посадочной полосы от несанкционированного въезда установлены |  | ГП «КАН» (по согласованию) |  |
|  |  | 4. Модернизация радио локаторов и многопози ционной системы до режима АЗН-В и интеграция с автоматизи- рованной системой управления воздушным движением «Альфа». | 2015-2020 гг. |  | Режима АЗН-Б не существует | Режим АЗН-Б установлен на 50 % |  | Режим АЗН-Б установлена на 100 % |  | ГП «КАН» (по согласованию) |  |
| 10. | 2.Интеграция в международную аэронавигационную систему. | 1. Инициировать деятельность по гармонизации и совместимости аэронавигационных систем с аналогичными системами сопредельных государств. | 2016 г. |  | Гармонизация и совместимость аэро-навигационных систем с аналогичными системами сопредельных государств отсутствует. Обеспечение орга-низации и обслуживания движения воздушных судов в верхнем воздушном пространстве из единого центра обслуживания воздушным движением проведены 30%. | Проводятся работы по гармонизации и совместимости аэро-навигационных систем с аналогич-ными системами сопредельных государств. Обеспечение орга-низации и обслужи-вания движения воздушных судов в верхнем воздушном пространстве из единого центра обслуживания воз-душным движением проведены 70%. Система менеджмента качества в САИ внедрена на 50 % |  | Завершены работы по гармонизации и совместимости аэро-навигационных систем с аналогич-ными системами сопредельных государств. Обеспечение организации и обслужи-вания движения воздушных судов в верхнем воздушном пространстве из единого центра обслужива-ния воз-душным движением проведены на 100%. Система менеджмента качества в САИ внедрена на 100 % |  | ГП «КАН» (по согласованию) |  |
|  |  | 2. Обеспечение организации и обслуживания движения воздушных судов в верхнем воздушном пространстве из единого центра обслуживания воздушным движением. | 2015-2018 гг. |  |  |  |  |  |  | ГП «КАН» (по согласованию) |  |
|  |  | 3. Внедрение системы менеджмента качества в службе аэронавигационной информации (САИ); | 2016 г. |  | Система менеджмента качества в САИ отсутствует |  |  |  |  | ГП «КАН» (по согласованию) |  |
|  |  | 4.Переход к глобальным спутниковым навигационным системам GNSS. | 1 квартал 2017 года |  | Спутниковые средства и системы связи, навигации, наблюдения отсутствуют | Спутниковые средства и системы связи, навигации, наблюдения внедрены на 50% |  | Спутниковые средства и системы связи, навигации, наблюдения внедрены на 100% |  | ГП «КАН» (по согласованию) |  |
| Приоритет 6. Развитие инфраструктуры аэропортов КР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 1. Развитие инфраструктуры аэропортов «Манас» и «Ош». | 1.Обновление и модернизация средств перронной механизации. | 2015-2017гг. | - Будет повышена безопасность полетов; - Будет улучшено качество обслуживания пассажиров в том числе лиц с инвалидностью, пожилых, беременных женщин и пассажиров с детьми; - Будет улучшен доступ физических и юридических лиц к услугам авиаперевозчиков; - Будет повышена привлекательность региональных аэропортов для инвесторов; - Будет увеличен вклад отрасли в формирование бюджета государства; - Деятельности аэропортов будет соответствовать санитарно-экологическим нормам; - Созданы условия авиакомпаниям для построения «ХАБа» в аэропорту Манас и Ош, то есть транзитного узлового центра в воздушных перевозках. | Инфраструктура требует модернизации и реконструкции на 60%. | Начаты работы по модернизации и реконструкции |  | Инфраструктура модерни зирована на 100 % и соответствует международ ным стандартам. | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 2.Строительство дополнительных телескопических трапов. | 2015 - 2020гг. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 3.Проведение реконструкции залов вылета, прилета и ожидания. | 2015- 2020 г.г. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 4.Модернизация и реконструкция системы обработки багажа. | 2015-2017 гг. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 5.Строительство, реконструкция и ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек. | 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 6.Обновление и приобретение аэродромной техники для обслуживания воздушных судов и аварийно-спасательных работ. | 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 7.Реконструкция электроснабжения аэропорта «Ош» и освещения перрона. | 2015-2017 гг. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 8.Строительство пассажирского аэровокзального комплекса в аэропорту «Ош» пропускной способностью до 700 пасс/час. | До 2020 гг. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
| 12. | 2.Развитие инфраструктуры региональных аэропортов. | 1.Возобновление и расширение деятельности региональных аэропортов. | До 2020 гг. |  | 4 действующих аэропортов. | 7 действующих аэропортов. |  | К 2020 году – 9 действующих региональных аэропортов. | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 2.Внедрение механизма государственно-частного партнерства для развития региональных аэропортов. | 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 3.Развитие наземной инфраструктуры и технического обеспечения региональных аэропортов. | 2015-2017 гг. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 4.Модернизация рабочих мест службы обслуживания и организации пассажирских перевозок. | 2015-2017 гг. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |
|  |  | 5.Капитальный ремонт искусственного покрытия рабочей площади аэродромов (ВПП, РД и перрона). | 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  | ОАО «МАМ» (по согласованию) |  |  |