ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (Приложение 2)

Программы Правительства Кыргызской Республики по развитию гражданской авиации Кыргызской Республики на 2015-2020 годы.

| № п.п Задачи |  | Меры/действия |  | Сроки реализации | Источники финансирования | Общая оценочная стоимсть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ, МЕРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Повышение уровня безопасности полетов отечественных авиаперевозчиков |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Приведение нормативных правовых актов в области гражданской авиации в соответствие с новым Воздушным кодексом Кыргызской Республики. | 1.Разработка новых Авиационных правил Кыргызской Республики или внесение изменений и дополнений в действующие Авиационные правила Кыргызской Республики и других нормативных правовых актов в области гражданской авиации. |  | IV квартал 2015 г. | Авиаперевозчики, ОАО МАМ |  |
| 3. | 3.Создание условий для прохождения международных аудитов обеспечения эксплуатационной безопасности полетов (IOSA для авиакомпаний, ISAGO для аэропортов). | 1.Привлечение независимых аудиторов IOSA и ISAGO. |  | 1 квартал 2017 г. | Авиаперевозчики, ОАО МАМ |  |
|  |  | 2.Разработка НПА, регулирующих прохождение международных аудитов обеспечения безопасности полетов. |  | 2015-2016гг. |  | Не требует дополнительных финансовых средств |
|  |  | 3.Организация консультационной и образовательной поддержки компаний по прохождению международных аудитов обеспечения безопасности полетов. |  | 2015-2016 гг. | Авиаперевозчики, ОАО “МАМ” |  |
| Приоритет 2. Совершенствование государственного управления в области гражданской авиации |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.Совершенствование системы государственного управления гражданской авиацией. | 1.Разработка и внедрение Программы по повышению квалификации и разработка новых квалификационных требований инспекторского состава АГА в соответствии с международными стандартами. | 4 квартал 2015 года |  |  | Не требует дополнительных финансовых средств |
|  |  | 2.Разработка законодательной базы для финансово-экономического регулирования авиационной отрасли. | До 2020 года |  |  | Не требует дополнительных финансовых средств |
|  |  | 3.Гармонизация авиационных правил КР со стандартами EASA. | До 2020 года |  |  | Не требует дополнительных финансовых средств |
|  |  | 4. Ратификация Монреальской Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. | До 2020 года |  |  | Не требует дополнительных финансовых средств |
|  |  | 5.Разработка и внедрение нормативно-правовых актов, регулирующих распределение рейсов (частот) по международным воздушным линиям. | 4 квартал 2015 года |  |  | Не требует дополнительных финансовых средств |
|  |  | 6.Доработка и внедрение недостающих элементов системы обеспечения инспекторского персонала техническими инструктивными материалами, средствами и информацией важной с точки зрения безопасности полетов. | 2016 год |  |  | Не требует дополнительных финансовых средств |
| 5. | 2. Повышение инвестиционной привлекательности авиационной отрасли КР | 1.Поэтапное внедрение режима «Открытое небо» по новым направлениям на паритетной основе. | До 2020 года |  |  | Не требует дополнительных финансовых средств |
|  |  | 2.Внесение для ратификации Жогорку Кенешем Кыргызской Республики Кейптаунской конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования. | До 2020 года |  |  | Не требует дополнительных финансовых средств |
|  |  | 3.Оценка эффективности государственных предприятий в авиационной отрасли и разработка рекомендации по их оптимизации или приватизации. | 2015-2016 гг. |  |  | Не требует дополнительных финансовых средств |
| Приоритет 3. Приоритет 3. Стимулирование обновления парка воздушных судов и создание современного центра технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1.Создание условий для обновления парка воздушных судов. | 1.Совершенствование законодательства, регулирующего создание авиакомпаний и правил ввоза воздушных судов и запасных частей. |  | До 2020 г |  | Не требует финансовых средств |
|  |  | 2. Внесение изменений и дополнений в Закон КР «О финансовом лизинге», в части касающейся лизинга воздушных судов. |  | 1 квартал 2018 г. |  | Не требует финансовых средств |
|  |  | 3.Внесение предложений по дополнению в Закон КР «О финансовом лизинге», касающихся воздушных судов. |  | 1 квартал 2018 г. |  | Не требует финансовых средств |
| 7. | 2.Создание современного технического центра обслуживания воздушных судов. | 1. Привлечение инвесторов к развитию технического центра. |  | До 2020 г. | ОАО “МАМ” | 2,5 млн. долларов США |
|  |  | 2.Содействие в международной сертификации технического центра. |  | 2017 г. | ОАО “МАМ” |  |
| Приоритет 4. Совершенствование системы кадрового обеспечения гражданской авиации |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 1. Совершенствование системы подготовки кадров. | 1.Создание на базе авиационного колледжа высшего авиационного учебного заведения (институт) и переход на подготовку авиационных специалистов как с высшим (бакалавр), так и средним профессиональным образованием (техник) по отдельным техническим специальностям. |  | 2017 г. | В пределах выделяемых бюджетных средств и специальных средств авиационного колледжа. Привлечение грантов. |  |
|  |  | 2.Формирование преподавательско-инструкторского состава для реализации ступенчатой подготовки летных экипажей, переход на освоение специальностей, как авиационного, так и других направлений, необходимых для развития отрасли. |  | 2015-2020 гг. | В пределах выделяемых бюджетных средств и специальных средств авиационного колледжа. Привлечение грантов. |  |
|  |  | 3. Расширение сферы сотрудничества в подготовке авиационных специалистов с международными учебными заведениями. |  | До 2020 г. | За счет собственных средств авиационного колледжа |  |
|  |  | 4.Прохождение процедуры международной сертификации учебных центров. |  | 2018 г | В пределах выделяемых бюджетных средств и специальных средств авиационного колледжа. |  |
|  |  | 5.Обновление материально-технической базы авиационного колледжа. |  | До 2020 г. | В пределах выделяемых бюджетных средств и специальных средств авиационного колледжа. |  |
|  |  | 6.Поэтапный переход на английский язык обучения по специальным дисциплинам в соответствии с международными стандартами. |  | До 2020 года | В пределах выделяемых бюджетных средств и специальных средств авиационного колледжа. |  |
| 9. | 2. Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки кадров. | 1.Совершенствование материально-технической базы и обучающих программ учебных центров, структуры и методов управления. |  | До 2020 г. | За счет собственных средств авиационного колледжа, учебных центров. |  |
|  |  | 2.Реализация программы «Учебный центр полного цикла» для летных экипажей. |  | До 2020 г. | За счет собственных средств авиационного колледжа, учебных центров. |  |
|  |  | 3.Создание условий для изучения государственного языка специалистами гражданской авиации. |  | 2016 г. | За счет собственных средств авиационного колледжа, учебных центров. |  |
| Приоритет 5. Совершенствование системы обслуживания воздушного движения. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 1. Модернизация системы обслуживания воздушного движения. | 1.Модернизация и внедрение аэронавигационного оборудования, современных радиотехнических средств обслуживания воздушного движения, системы метеорологического обеспечения полетов соответствующих международным стандартам. |  | 2015-2020 гг. | ГП “КАН” | 11,3 млн.долларов США |
|  |  | 2. Развертывание навигационного оборудования VOR/DME и DME по воздушным трассам с одновременным сокращением отдельных приводных радиостанций. |  | 2015-2020 гг. | ГП “КАН” |  |
|  |  | 3. Внедрение средств управления наземным движением и защиты взлетно-посадочной полосы от несанкционированного въезда. |  | 2015-2020 гг. | ГП “КАН” |  |
|  |  | 4.Установка дифференциальных корректирующих станций и внедрение международных стандартов. |  | 2015-2020 гг. | ГП “КАН” |  |
| 11. | 2.Интеграция в международную аэронавигационную систему. | 1. Инициировать деятельность по гармонизации и совместимости аэронавигационных систем с аналогичными системами сопредельных государств. |  | 3 квартал 2015 г. | ГП “КАН” |  |
|  |  | 2. Обеспечение организации и обслуживания движения воздушных судов в верхнем воздушном пространстве из единого центра обслуживания воздушным движением. |  | 2015-2018 гг. | ГП “КАН” |  |
|  |  | 3.Создание автоматизирован ных систем сбора, обработки, хранения и распространения аэронав игационных данных, обеспечивающих аэрона вигационную систему и потенциальных пользова телей воздушного пространства Кыргызской Республики аэронавигационной информацией. |  | 2015-2020 г.г. | ГП “КАН” |  |
|  |  | 4.Переход к глобальным спутниковым навигационным системам GNSS |  | 1 квартал 2017 года | ГП “КАН” |  |
| Приоритет 6. Развитие инфраструктуры аэропортов КР |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 1. Развитие инфраструктуры аэропортов «Манас» и «Ош». | 1.Обновление и модернизация средств перронной механизации; |  | 2015-2017гг. | ОАО “МАМ” | 204 млн. Долларов США |
|  |  | 2.Строительство дополнительных телескопических трапов; |  | 2015 - 2020гг. | ОАО “МАМ” |  |
|  |  | 3.Проведение реконструкции залов вылета, прилета и ожидания. |  | 2015- 2020 г.г. | ОАО “МАМ” |  |
|  |  | 4.Модернизация и реконструкция системы обработки багажа. |  | 2015-2017 гг. | ОАО “МАМ” |  |
|  |  | 5.Строительство, реконструкция и ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек. |  | 2015-2020 гг. | ОАО “МАМ” |  |
|  |  | 6.Обновление и приобретение аэродромной техники для обслуживания воздушных судов и аварийно-спасательных работ. |  | 2015-2020 гг. | ОАО “МАМ” |  |
|  |  | 7.Реконструкция электроснабжения аэропорта «Ош» и освещения перрона. |  | 2015-2017 гг. | ОАО “МАМ” |  |
|  |  | 8.Строительство пассажирского аэровокзального комплекса в аэропорту «Ош» пропускной способностью до 700 пасс/час. |  | 2015-2020 гг. | ОАО “МАМ” |  |
| 13. | 2.Развитие инфраструктуры региональных аэропортов. | 1.Возобновление и расширение деятельности региональных аэропортов. |  | 2015-2020 гг. | ОАО “МАМ” | 77 млн. долларов США |
|  |  | 2.Внедрение механизма государственно-частного партнерства для развития региональных аэропортов; |  | 2015-2020 гг. | ОАО “МАМ” |  |
|  |  | 3.Развитие наземной инфраструктуры и технического обеспечения региональных аэропортов. |  | 2015-2017 гг. | ОАО “МАМ” |  |
|  |  | 4.Модернизация рабочих мест службы обслуживания и организации пассажирских перевозок. |  | 2015-2017 гг. | ОАО “МАМ” |  |
|  |  | 5.Капитальный ремонт искусственного покрытия рабочей площади аэродромов (ВПП, РД и перрона). |  | 2015-2020 гг. | ОАО “МАМ” |  |